| Nome: Nathan Albino |
| --- |
| Função(es): Líder |

| 1. | Sprints (demandas) executadas |
| --- | --- |

| Código (identificação) | Descrição | Data início | Data entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Sp1 | Definição de Visão e Objetivos (Nathan) | 23/04 | 23/04 |
| Sp2 | Tomada de decisões. | 25/04 | 20/06 |
| Sp3 | Avaliar e melhorar o site. | 25/04 | 20/06 |
| Sp4 | Assegurar a qualidade do site. | 25/04 | 20/06 |
| Sp5 | Documentação | 25/04 | 20/06 |
| Sp1 | Página que direciona a compra (Fábio) | 25/04 | 20/06 |
| Sp2 | Página que direciona ao carrinho. | 25/04 | 20/06 |
| Sp3 | Estilo das páginas, como: cor, botão, espaçamento. | 25/04 | 20/06 |
| Sp1 | Identidade visual da marca (Leonardo) | 25/04 | 02/05 |
| Sp2 | Front do web mas não utilizamos o site. | 25/04 | 16/05 |
| Sp1 | Tela inicial (Alice) | 25/04 | 23/05 |
| Sp2 | Tela dos produtos (Anel, Colar e Bracelete). | 25/04 | 23/05 |
| Sp3 | Tela de informação do produto | 23/05 | 06/06 |
| Sp4 | Carrinho de compra. | 09/05 | 06/06 |
| Sp5 | cor, fonte das letras, ícone para direcionar as páginas de cada produto e etc. | 25/04 | 20/06 |
| Sp6 | Link das páginas dos produtos com a página Home. | 25/04 | 06/06 |
| Sp7 | Link do botão para finalizar a compra com o login e o cadastro. | 25/04 | 06/06 |
| Sp8 | Assim que finalizar a compra aparecer um ‘atenção’ de compra finalizada, no carrinho para remover o produto, de acordo com a quantidade mudar o preço automático e etc. | 06/06 | 20/06 |
| Sp1 | Todas as imagens que são utilizadas no site. (Maria Vitória) | 25/04 | 20/06 |
| Sp2 | Valor e descrição do produto | 09/05 | 06/06 |
| Sp3 | Registro no banco de dados, todos os produtos da nossa loja com id, descrição, quantidade e preço. | 23/05 | 20/06 |
| Sp1 | Teste do site.  (Nikoly) | 20/06 | 20/06 |

| 2. | Escreva 3 pontos negativos e positivos no planejamento do projeto. |
| --- | --- |

Pontos negativos: Um pouco de falta de comunicação (até um certo tempo), conflitos internos e mudanças frequentes.

Pontos positivos: Ideias e definição do planejamento do projeto, comunicação, gestão organizada.

| 3. | Escreva 3 pontos negativos e positivos na execução do projeto |
| --- | --- |

Pontos negativos: Desalinhamento com o planejamento, falta de habilidade ou recursos, conflitos e discussões entre os membros.

Pontos positivos: Escopo bem definido, adaptação e mudança, identificação de riscos.

| 4. | Observações |
| --- | --- |

Todos dos grupos desenvolveram bem suas funções, em destaque a Alice, que fez a parte dela e ajudou a todos, a única que deixou a desejar, foi a Nikoly, que faltou em dias importantes e deixou de exercer suas funções em certos momentos.